## Slide 1: Engenharia de Software
Análise de Ponto de Função

## Slide 2: Ponto de Função
Evitar a quantificação de projetos a partir do “feeling” sem utilizar nenhum padrão
Funções são operações extraídas dos requisitos funcionais gerados a partir da visão do usuário
Esta ligado a requisitos, por isso é uma estimativa
  Exceção PF de aplicação

## Slide 3: Ponto de Função
Avaliar a produtividade de diferentes equipes pela quantidade de Pontos de Função concluídos.
Realizar a medição do tamanho funcional do software e com isso estimar, custo, esforço e prazo.
Comparar derivações da aplicação
Comparar dois ou mais sistemas.
Prover suporte a decisões do tipo “Make or Buy”.
Fundamentar contratos de compra e venda de softwares ou contratar serviços.

## Slide 4: Ponto de Função

## Slide 5: Ponto de Função
(1) Determinar o tipo de contagem
  Projeto de desenvolvimento
    É caracterizado como projeto de desenvolvimento, um novo projeto desde a fase de extração de requisitos até a instalação do mesmo.
  Projeto de melhoria
    Mede todas as funcionalidades novas, modificadas e excluídas de um determinado sistema.
  Aplicação
    Software instalado, ou seja, a contagem após o término de um projeto de desenvolvimento. Pronto para uso.

## Slide 6: Ponto de Função
(1) Determinar o tipo de contagem
  Projeto de desenvolvimento x Aplicação
“Um sistema A possui uma lista de funcionários cadastrados , o sistema B sendo contado deverá incluir todos esses funcionários em sua base de dados, essa funcionalidade será disparada uma única vez que é durante a instalação do sistema, sendo caracterizada como função de conversão.”
Ponto de Função para o Sistema B?

## Slide 7: Ponto de Função
(2) Identificar escopo da contagem
  Define quais funções serão incluídas na contagem
Usar ponto de vista do usuário

## Slide 8: Ponto de Função
(3.1) Contar Funções do tipo Dados
  Relacionadas ao armazenamento de dados
  Arquivo Lógico internos
    Grupo lógico de dados e persistentes mantidos dentro da fronteira da aplicação e alterado por meio de processos elementares
    Exemplos:
      Arquivo de configuração, conexão, segurança (senhas)
      Tabelas ou grupos de tabelas do banco de dados
    Contra exemplos:
      Arquivos temporários ou de backup.
      Tabelas temporárias ou views.

## Slide 9: Ponto de Função
(3.1) Contar Funções do tipo Dados
  Arquivo de Interface Externa
    Grupo lógico de dados e persistentes mantidos dentro da fronteira de outra aplicação, mas requerido ou referenciado pela aplicação que está sendo contada
    Exemplos:
      Qualquer um dos exemplos anteriores que estejam em outra aplicação
    Contra exemplos:
      Dados armazenados na aplicação sendo contada e utilizados por uma aplicação externa

## Slide 10: Ponto de Função
(3.1) Contar Funções do tipo Dados
  Determinação da complexidade
    Grau de influência que um arquivo lógico tem para o tamanho funcional do sistema
    A complexidade é calculada a partir da contagem dos tipos de dados e dos tipos de registro
    A contribuição é a conversão do grau de complexidade em pontos de função
  Tipo de Dado (TD)
    Cada atributo de uma tabela reconhecido pelo usuário
  Tipo de Registo (TR)
    Subgrupo de dados

## Slide 11: Ponto de Função
(3.1) Contar Funções do tipo Dados
Arquivo Lógico

## Slide 12: Ponto de Função
(3.1) Contar Funções do tipo Dados

## Slide 13: Ponto de Função
(3.1) Contar Funções do tipo Dados

## Slide 14: Ponto de Função
(3.1) Contar Funções do tipo Dados

## Slide 15: Ponto de Função
(3.1) Contar Funções do tipo Dados
  Tabela de complexidade
Complexidade = Baixa

## Slide 16: Ponto de Função
(3.1) Contar Funções do tipo Dados
  Tabela de contribuição

## Slide 17: Ponto de Função
(3.1) Contar Funções do tipo Dados
  EXERCÍCIO

## Slide 18: Ponto de Função
(3.1) Contar Funções do tipo Dados
  1. Identifique o tipo de tabela
  2. Faça a contagem TD e TR
Tabelas reconhecidas pelo usuário
“Se a tabela não pertence à visão do negócio, mas os seus tipos de dados pertencem, conte-a como um tipo de registro para cada arquivo lógico relacionado a ela e atribua os seus tipos de
dados a cada um deles.”

## Slide 19: Ponto de Função
(3.1) Contar Funções do tipo Dados
  3. Determine a complexidade de cada ALI
  4. Determine a contribuição individual e faça a soma

## Slide 20: Ponto de Função
(3.2) Contar Funções tipo Transação
  Funcionalidades base para funcionamento do sistema
    Entrada externa
    Saída externa
    Consultas externas
Processo elementar
Consultar cliente é um processo elementar?
Consulta por cep
Consulta por nome
Consulta por idade

## Slide 21: Ponto de Função
(3.2) Contar Funções tipo Transação
  Entrada externa
    Processo de controle/ação sob dados
    Principal intenção manter (incluir, alterar ou excluir dados) um ou mais Arquivos Lógicos Internos e/ou alterar a forma como o sistema se comporta.
  Exemplos:
    Transações destinadas a manter Arquivos Lógicos Internos
    Processos destinados a realizar registros.
  Contra exemplos:
    Telas de filtro.
    Preenchimento de campos de dados
    Telas de login.
    Gerar relatórios.

## Slide 22: Ponto de Função
(3.2) Contar Funções tipo Transação
  Saída externa
    Apresentação de informação ao usuário ou a outra aplicação externa que utiliza de cálculos para processar essas informações
  Exemplos
    Tela de login (com criptografia).
    Relatórios financeiros, supondo estes gerados por cálculos
    Consultas complexas com processamento de dados a partir de cálculos.
    Apresentação de gráficos com dados processados a partir de cálculos.

## Slide 23: Ponto de Função
(3.2) Contar Funções tipo Transação
  Consultas externa
    Apresenta informação ao usuário ou a outra aplicação externa por meio de recuperação simples.
  Exemplo
      Consultar clientes pelo nome

## Slide 24: Ponto de Função
(3.2) Contar Funções tipo Transação
  Determinação da Complexidade
    Calculada a partir da contagem dos tipos de dados e dos arquivos referenciados
É um campo não recursivo de dado, único e reconhecido pelo usuário, ou seja, é cada campo preenchido ou apresentado ao usuário.
3
Tipo de dados
Arquivos referenciados
ALI ou AIE

## Slide 25: Ponto de Função
(3.2) Contar Funções tipo Transação
  Determinação da Complexidade
    Tabela de complexidade
Entrada Externa (EE)
Saída Externa (SE) e Consulta Externa (CE)

## Slide 26: Ponto de Função
(3.2) Contar Funções tipo Transação
  Determinação da Complexidade
    Tabela de contribuição

## Slide 27: Ponto de Função
(3.2) Contar Funções tipo Transação
  Exercício

## Slide 28: Ponto de Função
(3.2) Contar Funções tipo Transação
  1.Classifique o processo elementar
    Entrada externa, saida externa, consulta externa

## Slide 29: Ponto de Função
(3.2) Contar Funções tipo Transação
  2.Determine o valor: tipos de dados e arquivos referenciados

## Slide 30: Ponto de Função
(3.2) Contar Funções tipo Transação
  3. Verificar complexidade
Entrada Externa (EE)
Saída Externa (SE) e Consulta Externa (CE)

## Slide 31: Ponto de Função
(3.2) Contar Funções tipo Transação
  4. Determinar a contribuição individual e a soma total

## Slide 32: Ponto de Função
(4) Determinar a contagem de pontos de função não ajustadas

## Slide 33: Ponto de Função
Determinar o fator de ajuste
  É opcional
  De caráter subjetivo, podendo variar de +35% a -35%

## Slide 34: Ponto de Função
Cálculo do ponto de função ajustado
Métricas derivadas
  Esforço (uso da tabela)
  Custo ( valor da hora)
  Prazo (?)
PFD = TPFNA x VFA
78 x 15 = 1170h
ou
146 dias

## Slide 35: Ponto de Função
Curiosidade